Radom, dnia 09 sierpnia 200 6 r.

Znak sprawy: DW/92/06

Protokół

z posiedzenia Komisji przetargowej

powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego na zadanie o nazwie:

“Modernizacja dźwigów w Domu Pomocy Społecznej we Radomiu, ul. Wyścigowa 16”

odbytego w dniu 09.08.2006 r.

Posiedzenie Komisji Przetargowej w składzie:

- Edward GÓRSKI                                      - Przewodniczący Komisji

- Władysław BROMBERG                         - Sekretarz Komisji

- Elżbieta TROJANOWSKA                      - Członek Komisji

zostało zwołane w związku z otrzymanym przez Zamawiającego tj. Dom Pomocy Społecznej w Radomiu w dniu 08.08.2006 r. protestem dotyczącym treści specyfikacji dla przetargu nieograniczonego na

“Modernizację dźwigów w Domu Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Wyścigowa 16”.

Wykonawca zwraca sie z protestem do Zamawiającego:

PROTEST

Niniejszym, na podstawie art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

publicznych /Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. zwanej dalej ustawą/ składamy protest wobec

postanowień zawartych w punkcie 7 Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia dotyczących

terminu wykonania zamówienia na modernizację dźwigów w Domu Pomocy Społecznej w Radomiu, gdyż producent nie jest w stanie wykonać w/w prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Postanowienia SIWZ naruszają art. 7 ustawy mówiący o równym traktowaniu oferentów i zachowania zasad uczciwej konkurencji. Wyznaczenie tak krótkiego terminu narusza

w znacznym stopniu nasz interes prawny, gdyż uniemożliwia nam przystąpienie do przetargu.

Z tych powodów wnosimy o zmianę postanowień punktu 7 SIWZ w zakresie terminu

realizacji zamówienia i przedłużenia go o czas niezbędny dla producenta dźwigów do wykonania zamówienia.

UZASADNIENIE

Z uwagi na czas trwania procesu technologicznego wytwarzania i kompletacji dźwigu, czas niezbędny do montażu dźwigu, opracowanie i uzgodnienie dokumnetacji techniczno-odbiorowej dźwigu dla UDT, dotrzymanie terminu realizacji wskazanego przez Zamiawiajacego, tj. do

30  listopada 2006 roku nie jest możliwe do wykanania przez producenta dźwigów.

Technologiczne wymagania co do terminu wykonania urządzenia dźwigowego wymagają zachowania cyklu produkcyjnego a rozpoczęcie produkcji możliwe jest z chwilą pozyskania informacji o dokonaniu wyboru oferty.

Żaden oferent będący producentem, nie poinformowany odpowiednio wcześnie

o planowanym przetargu nie ma możliwości zrealizowania takiego zamówienia w wyznaczonym przez Państwa terminie. Jest to znaczne naruszenie przez Państwa art. 7 i 29 ustawy mówiącego

o równym traktowaniu i zachowaniu oferentów i zachowania uczciwej konkurencji przy przetargach

publicznych.

Powyższe okoliczności czynią nasz protest zasadnym.

-  2  -

Mając powyższe na uwadze Komisja Przetargowa proponuje udzielić odpowiedzi w trybie art. 183 ust. 4 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2004 . Nr 19,

poz 177 z późn. zm./ w treści zgodnej z propozycją stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Protokołu.

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 3 umieścić treść protestu jako załącznik do SIWZ.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy komisji:

1.................................................

2.................................................

3.................................................

ZATWIERDZAM